| Tên Sinh Viên | Đỗ Hoàng Anh |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT – HN – 031 |
| Lớp | HN – KS24 – CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lý viết blog nhật ký |
| Ngày nộp | 2/12/2025 |

## Sprint Goal

Mục tiêu Sprint: Xây dựng phiên bản nền tảng của hệ thống quản lý blog nhật ký, bao gồm các chức năng tạo bài viết, xem danh sách bài viết, xem chi tiết, chỉnh sửa và xoá bài, tìm kiếm bài viết.

## 1. Sprint Planning & Product Backlog

### 1.1 User Stories

| STT | User Story | Mô tả | Story Point | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Tạo nhật ký | Người dùng tạo bài viết mới | 3 | High |
| 2 | US02 – Xem danh sách | Hiển thị danh sách bài viết | 4 | High |
| 3 | US03 – Xem chi tiết | Xem nội dung đầy đủ của bài viết | 3 | Medium |
| 4 | US04 – Chỉnh sửa bài viết | Cập nhật bài đã viết | 3 | Medium |
| 5 | US05 – Xóa bài viết | Xóa bài không cần thiết | 2 | Medium |
| 6 | US06 – Tìm kiếm bài viết | Tìm theo tiêu đề / nội dung | 3 | Low |

### 1.2 Acceptance Criteria

US01 – Tạo nhật ký

- Người dùng nhập tiêu đề và nội dung.

- Nhấn “Lưu” → hệ thống lưu thành công.

- Bài mới hiển thị trong danh sách.

US02 – Xem danh sách

- Danh sách hiển thị theo thứ tự mới → cũ.

- Mỗi bài hiển thị tiêu đề + ngày tạo.

- Click vào bài → chuyển sang xem chi tiết.

US03 – Xem chi tiết

- Hiển thị đúng nội dung đầy đủ.

- Hiển thị thời gian tạo.

- Có nút chỉnh sửa và xoá.

US04 – Chỉnh sửa

- Nội dung cũ được load lên form.

- Người dùng sửa tiêu đề hoặc nội dung.

- Nhấn 'Cập nhật' → lưu thành công.

US05 – Xóa bài viết

- Có popup xác nhận khi xoá.

- Xác nhận → bài bị xoá khỏi hệ thống.

- Danh sách được cập nhật lại.

US06 – Tìm kiếm

- Nhập từ khoá → lọc bài theo tiêu đề/nội dung.

- Kết quả hiển thị realtime.

- Không có bài phù hợp → hiển thị rỗng.

### 1.3 Definition of Done

| STT | Nội dung DoD |
| --- | --- |
| 1 | Hoàn thành đầy đủ AC |
| 2 | Không còn lỗi chức năng |
| 3 | UI đúng yêu cầu |
| 4 | Đã review |
| 5 | Đã test |
| 6 | Commit & Push |
| 7 | Demo được |

### 1.4 Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US01 – Tạo nhật ký | 3 | Form đơn giản + API |
| US02 – Danh sách | 4 | Lấy dữ liệu + giao diện list |
| US03 – Chi tiết | 3 | Hiển thị + điều hướng |
| US04 – Chỉnh sửa | 3 | Load + cập nhật |
| US05 – Xóa | 2 | Popup + API delete |
| US06 – Tìm kiếm | 3 | Lọc + hiển thị realtime |

## 2. Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task ID | Người làm | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 – Tạo nhật ký | US01-01 | Dev | Tạo giao diện nhập tiêu đề và nội dung |
| US01 – Tạo nhật ký | US01-02 | Dev | Viết API lưu bài |
| US01 – Tạo nhật ký | US01-03 | Tester | Kiểm thử tạo bài |
| US02 – Xem danh sách | US02-01 | Dev | Viết API lấy danh sách bài |
| US02 – Xem danh sách | US02-02 | Dev | Render danh sách bài lên UI |
| US02 – Xem danh sách | US02-03 | Tester | Kiểm thử list (có dữ liệu / rỗng) |
| US03 – Xem chi tiết | US03-01 | Dev | Tạo giao diện xem chi tiết |
| US03 – Xem chi tiết | US03-02 | Dev | Fetch dữ liệu chi tiết theo ID |
| US03 – Xem chi tiết | US03-03 | Tester | Kiểm thử hiển thị nội dung chi tiết |
| US04 – Chỉnh sửa bài | US04-01 | Dev | Load dữ liệu cũ vào form |
| US04 – Chỉnh sửa bài | US04-02 | Dev | API cập nhật bài viết |
| US04 – Chỉnh sửa bài | US04-03 | Tester | Kiểm thử chỉnh sửa |
| US05 – Xóa bài | US05-01 | Dev | Nút xóa + popup xác nhận |
| US05 – Xóa bài | US05-02 | Dev | API xóa bài viết |
| US05 – Xóa bài | US05-03 | Tester | Kiểm thử xóa bài |
| US06 – Tìm kiếm | US06-01 | Dev | Tạo ô nhập từ khóa |
| US06 – Tìm kiếm | US06-02 | Dev | Lọc danh sách theo từ khóa |
| US06 – Tìm kiếm | US06-03 | Tester | Kiểm thử tìm kiếm |

### 2.1 Kanban Board

| User Story / Task | To Do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Tạo nhật ký | US01-01 | US01-02 | US01-03 | US01-02 | US01-03 |
| US02 – Danh sách | US02-01 | US02-02 | US02-03 | US02-01 | US02-02 |
| US03 – Xem chi tiết | US03-01 | US03-02 | US03-03 | US03-01 | US03-02 |
| US04 – Chỉnh sửa | US04-01 | US04-02 | US04-03 | US04-02 | US04-03 |
| US05 – Xóa bài | US05-01 | US05-02 | US05-03 | US05-01 | US05-02 |
| US06 – Tìm kiếm | US06-01 | US06-02 | US06-03 | US06-02 | US06-03 |

## 3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

### 3.1 Phân tích rủi ro

US01 – Tạo nhật ký

| Task ID | Rủi ro | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| US01-01 | Sai layout, thiếu field | Medium |
| US01-02 | API lưu lỗi, sai dữ liệu | High |
| US01-03 | Bỏ sót test case | Medium |

US02 – Xem danh sách

| Task ID | Rủi ro | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| US02-01 | API trả format sai | High |
| US02-02 | List load chậm / sort sai | Medium |
| US02-03 | Không test list rỗng | Low |

US03 – Xem chi tiết

| Task ID | Rủi ro | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| US03-01 | Hiển thị thiếu nội dung | Medium |
| US03-02 | Sai ID → lỗi 404 | High |
| US03-03 | Không test bài không tồn tại | Medium |

US04 – Chỉnh sửa bài

| Task ID | Rủi ro | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| US04-01 | Load dữ liệu cũ sai | Medium |
| US04-02 | Update ghi sai dữ liệu | High |
| US04-03 | Thiếu validate khi test | Medium |

US05 – Xóa bài

| Task ID | Rủi ro | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| US05-01 | Popup hiển thị sai | Low |
| US05-02 | Xóa nhầm bài | High |
| US05-03 | Không test bài đã xóa trước đó | Low–Medium |

US06 – Tìm kiếm

| Task ID | Rủi ro | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| US06-01 | Không debounce → lag | Low |
| US06-02 | Lọc sai từ khóa | Medium |
| US06-03 | Không test uppercase/no result | Low |

- Lỗi API
- UI sai thiết kế
- Chậm tiến độ
- Không fetch đúng dữ liệu
- Xóa nhầm bài

### 3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 – Tạo nhật ký | X |  |  |  | Chức năng nền tảng |
| US02 – Xem danh sách | X |  |  |  | Cốt lõi để xem bài |
| US03 – Xem chi tiết | X |  |  |  | Flow chính của người dùng |
| US04 – Chỉnh sửa |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không phải cốt lõi |
| US05 – Xóa bài |  | X |  |  | Hỗ trợ quản lý dữ liệu |
| US06 – Tìm kiếm |  |  | X |  | Tính năng nâng cao |
| Tính năng nâng cao khác |  |  |  | X | Không thuộc sprint |

## 4. Mô phỏng phát triển & kiểm thử

### 4.1 Mô phỏng quá trình dev (không code)

US01 – Tạo nhật ký

- Dev tạo giao diện nhập tiêu đề và nội dung.

- Khi người dùng nhấn “Lưu”, dev gọi API lưu bài viết.

- Sau khi backend trả về kết quả, giao diện được cập nhật để hiển thị bài mới.

- Tester kiểm tra xem bài mới có xuất hiện trong danh sách không.

US02 – Xem danh sách

- Dev viết API lấy danh sách bài viết.

- Frontend hiển thị list theo thứ tự mới → cũ.

- Tester kiểm thử trường hợp có dữ liệu và danh sách rỗng.

US03 – Xem chi tiết

- Dev làm màn hình xem chi tiết, lấy dữ liệu bằng ID bài viết.

- Khi click vào bài, hệ thống chuyển sang trang detail.

- Tester kiểm tra nội dung hiển thị đúng, không thiếu phần nào.

US04 – Chỉnh sửa bài viết

- Dev load dữ liệu cũ lên form sửa.

- Người dùng chỉnh lại tiêu đề/nội dung → nhấn “Cập nhật”.

- API cập nhật dữ liệu và trả về kết quả thành công.

- Tester kiểm thử dữ liệu mới có hiển thị đúng không.

US05 – Xóa bài viết

- Dev làm popup xác nhận.

- Khi người dùng đồng ý, dev gọi API xoá bài viết.

- Danh sách hiển thị lại, bỏ bài đã xoá.

- Tester kiểm thử trường hợp xoá thành công và xoá bài đã tồn tại trước đó.

US06 – Tìm kiếm bài viết

- Dev thêm ô nhập từ khóa.

- Khi gõ chữ, danh sách được lọc realtime theo tiêu đề/nội dung.

- Tester kiểm thử trường hợp: có kết quả, không có kết quả, tìm kiếm chữ hoa/chữ thường.

### 4.2 Test case

| Test Case | Input | Action | Expected |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Nhập tiêu đề + nội dung đầy đủ | Nhấn “Lưu bài viết” | Tạo bài mới và hiển thị trong danh sách |
| TC02 | Bỏ trống tiêu đề | Nhấn “Lưu” | Hiển thị thông báo lỗi “Tiêu đề không được để trống” |
| TC03 | Click vào một bài trong danh sách | Mở màn xem chi tiết | Hiển thị đúng nội dung bài viết |
| TC04 | Sửa tiêu đề hoặc nội dung | Nhấn “Cập nhật” | Bài được cập nhật và hiển thị thay đổi |
| TC05 | Nhấn nút Xóa → Đồng ý | Xóa bài viết | Bài biến mất khỏi danh sách |
| TC06 | Nhập từ khóa cần tìm | Tìm kiếm realtime | Chỉ hiển thị các bài có chứa từ khóa |

### 4.3 Bug giả lập

| Bug ID | Mô tả | Mức độ | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Danh sách không load | Medium | Vào trang danh sách → API trả lỗi | Hiển thị danh sách bình thường |
| B02 | Nội dung chi tiết hiển thị thiếu | Low | Click vào bài viết → xem detail | Hiển thị đủ nội dung |
| B03 | Popup xóa không hiện | Medium | Nhấn nút “Xóa bài viết” → không hiện popup | Popup xuất hiện đúng |
| B04 | Tìm kiếm sai kết quả | Low | Nhập từ khóa → list không khớp | Kết quả lọc đúng với từ khóa |

## 5. Tiến độ Sprint

### 5.1 Burndown Chart

Mô tả:

- Trục X: Ngày 1 → 4

- Trục Y: Số task còn lại

- Actual: 9 → 5 → 0 → 0

- Ideal: 9 → 6 → 3 → 0
→ Team hoàn thành toàn bộ task vào ngày 3, burn về 0 đúng tiến độ.

### 5.2 Daily Scrum Log

| Log | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Làm UI | Làm API | Trễ deadline |

### 5.3 Cập nhật trạng thái Task trên Kanban và giải thích thay đổi

#### Ngày 1:

- Tất cả các task từ US01-01 → US06-03 bắt đầu ở cột To do.

- Dev ưu tiên thực hiện giao diện nên một số task đầu tiên được kéo sang In Progress, gồm:

  - US01-01, US02-01, US03-01

- Chưa có task nào hoàn thành trong ngày.

- Tổng số task còn lại trên Burndown vẫn là 9 task.

#### Ngày 2:

- Nhóm hoàn thành toàn bộ các task của user story US01, gồm:

  - US01-01 → US01-02 → US01-03, được chuyển từ In Progress → Review → Done.

- Các task của US02 tiếp tục được xử lý:

  - US02-01, US02-02 được đưa sang Review

  - US02-03 được kéo sang In Progress để bắt đầu kiểm thử.

- Sau khi hoàn thành US01, số task còn lại giảm xuống 5 task, khớp Burndown của ngày 2.

#### Ngày 3:

- Nhóm hoàn thành toàn bộ phần còn lại để kết thúc sprint, gồm các task:

  - US02-03

  - US03-01, US03-02, US03-03

  - US04-01, US04-02, US04-03

  - US05-01, US05-02, US05-03

  - US06-01, US06-02, US06-03

- Tất cả được kéo qua Review → Done, các cột To do / In Progress / Pending trở về trạng thái trống.

- Burndown chart giảm về 0 task, đạt đúng mục tiêu sprint.

Ý nghĩa:

- Việc cập nhật Kanban theo từng ngày giúp theo dõi rõ tiến độ hoàn thành.

- Task di chuyển lần lượt từ To do → In Progress → Review → Done thể hiện team làm có trình tự và nắm được khối lượng công việc còn lại trong sprint.

- Dữ liệu Kanban phù hợp với Burndown chart và luồng phát triển thực tế.

## 6. Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì CHƯA hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả (Burndown) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. US01 – Tạo nhật ký | (Không có – tất cả Story trong Sprint đều hoàn thành) | NEW-01: Hiển thị preview nội dung trong danh sách bài viết | Dữ liệu Burndown: Ngày 1: 9 task Ngày 2: 5 task Ngày 3: 0 task |
| 2. US02 – Xem danh sách | (Không có – tất cả Story trong Sprint đều hoàn thành) | Mô tả: Yêu cầu phát sinh từ PO trong buổi Demo, không nằm trong kế hoạch Sprint ban đầu | Diễn giải: Đường Actual giảm 9 → 5 → 0 (hoàn thành sớm tiến độ) |
| 3. US03 – Xem chi tiết | (Không có – tất cả Story trong Sprint đều hoàn thành) |  |  |
| 4. US04 – Chỉnh sửa bài viết | (Không có – tất cả Story trong Sprint đều hoàn thành) |  |  |
| 5. US05 – Xoá bài viết | (Không có – tất cả Story trong Sprint đều hoàn thành) |  |  |
| 6. US06 – Tìm kiếm bài viết | (Không có – tất cả Story trong Sprint đều hoàn thành) |  |  |

### 6.1 Cập nhật Product Backlog & User Stories

Trong sprint này, các User Stories trong backlog đã được cập nhật trạng thái theo tiến độ thực hiện.
Các story US01 → US06 đều đã được hoàn thành theo đúng Acceptance Criteria và Definition of Done.

### 6.2 Acceptance Criteria & DoD

- Tất cả các story đều đạt đầy đủ AC (đúng input – xử lý – output).

- Các mục DoD như: review code, test chức năng, push code lên repo, demo… đều đã hoàn thành.

### Kiểm thử & Báo cáo bug

Trong sprint này, Tester thực hiện kiểm thử theo các test case ở mục 4.2 (TC01 → TC06), tập trung vào các luồng chính: tạo bài viết, xem danh sách, xem chi tiết, chỉnh sửa, xoá và tìm kiếm bài viết.

Trong quá trình test, nhóm phát hiện một số bug giả lập sau:

- B01 – Danh sách không load (Medium)

- Khi vào trang danh sách, API trả lỗi nên không hiển thị được dữ liệu.

- Dev đã sửa lại API, sau khi retest danh sách hiển thị bình thường.

- B02 – Nội dung chi tiết hiển thị thiếu (Low)

- Vào màn hình xem chi tiết thì phần nội dung không hiển thị đầy đủ.

- Dev chỉnh lại phần bind dữ liệu, Tester retest thấy bài viết hiển thị đủ nội dung.

- B03 – Popup xoá không hiện (Medium)

- Nhấn nút “Xóa bài viết” nhưng không hiện popup xác nhận.

- Sau khi fix, popup hiển thị đúng trước khi gọi API xoá.

- B04 – Tìm kiếm sai kết quả (Low)

- Nhập từ khoá nhưng danh sách không lọc đúng bài viết.

- Dev sửa lại logic filter, Tester kiểm tra lại thấy kết quả tìm kiếm đã khớp với từ khoá.

- Kết thúc sprint, tất cả các bug trên đều đã được fix và kiểm tra lại, không còn bug tồn đọng ảnh hưởng đến các chức năng chính của hệ thống.

## 7. Sprint Retrospective

### 7.1 Mô tả cảm xúc

| ## Glad | ## Mad | ## Sad |
| --- | --- | --- |
| ## Team phối hợp tốt, không khí làm việc thoải mái. ## Demo sprint mượt, chức năng chạy ổn định. ## Mọi người hỗ trợ nhau nhanh, không bị tắc nghẽn. | ## API test lúc nhanh lúc chậm gây delay. ## Một số buổi Daily Scrum bị trễ giờ. ## Có thành viên quên cập nhật Kanban làm khó theo dõi tiến độ. | ## Giao tiếp dev–tester đôi lúc chưa rõ, phải hỏi lại nhiều. ## Một vài task estimate thấp khiến workload dồn cuối ngày. ## Chưa tối ưu UI vì thời gian gấp. |

| Start | Stop | Continue |
| --- | --- | --- |
| - Bắt đầu viết test case trước khi code để giảm lỗi phát sinh. | - Không dồn quá nhiều task vào cuối sprint. | - Duy trì Daily Scrum đúng giờ và báo cáo minh bạch. |

### 7.2 Ưu tiên cho các cách cải tiến quy trình

- Chia task nhỏ và rõ ràng hơn để estimate chính xác.

- Ghi chú bug chi tiết hơn khi test để dev xử lý nhanh.

- Giao tiếp giữa dev – tester cần rõ hơn trong lúc làm việc.

### 7.3 Bài học kinh nghiệm

- Ước lượng thời gian phải thực tế hơn.

- Hạn chế sửa nhiều lần vì thiếu validate.

- Tập trung làm xong flow chính trước rồi mới tối ưu.